DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA | GERENCIA DE TALENTO HUMANO

INFORME GERENCIAL: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

Protocolo Canónico para la Integración de Datos TH ↔ Humand Public API v1 bajo Estricta Política de Confidencialidad Salarial

| Código de Referencia: | INF-GER-TH-HUMAND-2026-03 |
| --- | --- |
| Áreas Responsables: | Dirección de Sistemas y Tecnología / Gerencia Corporativa de Talento Humano |
| Fecha de Emisión: | 28 de Septiembre de 2026 |
| Directiva Especial de Seguridad: | CONFIDENCIALIDAD TOTAL: Exclusión de Bandas Salariales y Compensación |

1. Resumen Ejecutivo

Habiendo obtenido formalmente las credenciales y parámetros de conexión de la API Pública de Humand (v1), el presente informe detalla la arquitectura técnica, las etapas de ejecución y el plan riguroso de pruebas para interconectar de forma automatizada la Aplicación de Talento Humano (TH) con la plataforma Humand. El objetivo es gobernar el aprovisionamiento de empleados, el organigrama y las novedades laborales con alta disponibilidad, sin fricciones operativas y con absoluta fidelidad de datos.

DISPONIBILIDAD DE CREDENCIALES: Se confirma la recepción de la API Key corporativa para el entorno de producción Humand (https://api-prod.humand.co/public/api/v1). Se cuenta con la arquitectura de validación y los scripts de diagnóstico listos para dar inicio a la Fase 1 de pruebas.

2. Principio Rector de Confidencialidad: Exclusión Absoluta de Bandas Salariales

Por expresa instrucción de la Dirección y en estricto cumplimiento de las políticas de Prevención de Fuga de Datos (DLP) y confidencialidad estratégica de compensaciones, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO TRANSMITIR, EXPONER O REGISTRAR CUALQUIER DATO SALARIAL EN HUMAND.

Esta directiva establece un perímetro de seguridad infranqueable entre ambos sistemas:

Aislamiento Estricto en TH: El módulo de Tabulador Salarial (bandas del 80% al 120%, medianas de referencia, percentiles, compa-ratio y salarios brutos/netos) residirá única y exclusivamente dentro de la base de datos interna de la Aplicación TH (PostgreSQL / InsForge).

Filtrado en el Motor de Sincronización: El adaptador de transformación descartará activamente cualquier atributo de compensación antes de construir los payloads JSON enviados a los endpoints de Humand.

Omisión de Campos en Perfil: No se creará ni vinculará ningún Profile Field dinámico relacionado a 'Banda Salarial', 'Nivel Salarial' o 'Sueldo' en la instancia corporativa de Humand.

CONTROL DE SEGURIDAD DLP: Humand se utilizará exclusivamente para comunicación institucional, organigrama, trámites de ausencias y experiencia del empleado. Las decisiones de mérito, compensaciones y equidad interna son competencia exclusiva de la Dirección y la Gerencia de TH a través de la Aplicación TH.

3. Alcance de Datos Autorizados y Matriz de Sincronización

A continuación se especifica la clasificación explícita de los datos organizacionales, diferenciando los campos autorizados para sincronización de aquellos sujetos a estricta exclusión:

| Entidad TH | Campo en TH | Destino en Humand | Estado / Regla de Gobernanza |
| --- | --- | --- | --- |
| Empleado | codigo_empleado | employeeInternalId | AUTORIZADO: Identificador unívoco |
| Empleado | documento_identidad | Profile Field (Cédula) | AUTORIZADO: Campo informativo |
| Empleado | nombres, apellidos | firstName, lastName | AUTORIZADO: Sanitizado sin redundancias |
| Empleado | email_corporativo | email | AUTORIZADO: Canal oficial de acceso |
| Empleado | telefono | phoneNumber | AUTORIZADO: Formato telefónico E.164 |
| Empleado | fecha_ingreso | hiringDate | AUTORIZADO: Formato ISO YYYY-MM-DD |
| Empleado | di_supervisor | relationships (BOSS) | AUTORIZADO: Genera subordinados aut. |
| Empleado | di_evaluador | relationships (REVIEWER) | AUTORIZADO: Aprobador de trámites |
| Estructura | departamento, cargo | /departments, /job-positions | AUTORIZADO: Catálogos maestros |
| Compensación | tabulador_id, salario | NO APLICA / EXCLUIDO | BLOQUEO TOTAL DLP: Confidencial TH |

4. Especificaciones Técnicas y Reglas de Oro de Humand

Header 'Basic' Obligatorio: La API Key se envía mediante 'Authorization: Basic {api_key}'. El envío de 'Bearer' produce error 401 API_KEY_NOT_PROVIDED.

Sincronización Silenciosa con PUT /users: El aprovisionamiento masivo se realiza con PUT /users. Este endpoint sobrescribe y NO envía correos automáticos al empleado, evitando el envío prematuro de cientos de correos de bienvenida (a diferencia de POST /users).

Actualización Incremental con PATCH: Para ajustes diarios (teléfono, correo, cambio de jefe), se emplea PATCH /users/{id}, modificando únicamente los campos transmitidos y preservando intactos los demás.

Esquemas de Paginación Diferenciados: /users se gestiona con limit (máx. 50) y offset; los catálogos organizacionales (/departments, /job-positions) se consultan con page y limit.

Políticas de Rate Limiting y Resiliencia: La API vigila la cuota mediante cabeceras RateLimit. En caso de HTTP 429, el motor ejecutará backoff exponencial respetando la cabecera Retry-After.

5. Fases del Plan de Implementación

| Fase Operativa | Alcance y Entregables Clave | Duración Estimada |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Diagnóstico y Sanity Check Inicial | Validación del apretón de manos (handshake) con la clave real contra /users/me, inspección de cabeceras de cuota y comprobación de permisos de lectura de la organización. | Día 1 |
| Fase 2: Homologación de Catálogos Organizacionales | Extracción de Departamentos y Cargos desde TH y alta masiva en Humand (/departments/bulk y /job-positions/bulk). Creación de segmentaciones corporativas por Empresa y Sede. | Días 2 - 3 |
| Fase 3: Construcción del Motor de Sincronización en TH | Despliegue del servicio seguro de transformación en el backend/Edge Functions. Implementación del filtro de exclusión de bandas salariales y cómputo de Hash SHA-256 para cambios incrementales. | Días 4 - 6 |
| Fase 4: Desarrollo del Módulo de Integración en la Interfaz (UI) | Incorporación de una pantalla de administración en Aplicación TH con semáforo de conectividad, métricas de cuota, visualizador de discrepancias y botón de ejecución de Dry-Run. | Días 7 - 8 |
| Fase 5: Aprovisionamiento Masivo Inicial (Batch Onboarding) | Carga inicial controlada en lotes de 20 empleados vía PUT /users. Verificación de creación del árbol jerárquico y relaciones BOSS/REVIEWER. | Días 9 - 10 |
| Fase 6: Despliegue de Sincronización Incremental (Delta Sync) | Activación de sincronización periódica para altas, modificaciones vía PATCH y bajas formales (desactivación limpia con POST /deactivate y reasignación de subordinados). | Días 11 - 12 |

6. Matriz de Pruebas de Calidad y Criterios de Aceptación

Para garantizar cero disrupciones y total integridad en producción, se ejecutará una batería de 7 pruebas secuenciales antes de habilitar la sincronización continua:

| ID | Prueba de Calidad | Método / Endpoint | Criterio de Aprobación |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Handshake & Identidad | GET /users/me | HTTP 200. Retorna nombre y rol de la cuenta de integración. |
| T2 | Auditoría de Rate Limiting | Cabeceras HTTP | Lectura correcta de cuotas y tiempo de refresco en segundos. |
| T3 | Lectura de Catálogos | /departments y /job-positions | Respuesta 200 con conteo de departamentos y puestos. |
| T4 | Piloto Unitario Ficticio | PUT + PATCH + POST /deactivate | Creación de 'EMP-TEST-PILOTO', actualización parcial y desactivación limpia con código 204. |
| T5 | Simulación Dry-Run | Motor local en TH | Reporte de conciliación 100% verificado sin realizar llamadas mutativas a Humand. |
| T6 | Aislamiento Salarial (DLP) | Inspección de Payloads y Perfil | Verificación estricta de ausencia total de datos de sueldo, banda o tabulador en Humand. |
| T7 | Batch Piloto Gradual | Lote inicial de 10 empleados reales | Aprovisionamiento exitoso sin envío de correos y con jerarquías enlazadas. |

7. Seguridad de Credenciales y Plan de Contingencia

Para blindar la operación, se adoptan los siguientes controles preventivos de ciberseguridad:

Almacenamiento Seguro de la API Key: La clave residirá exclusivamente en variables de entorno del servidor / Secrets de InsForge, jamás en el frontend ni en repositorios de código.

Control de Desactivación de Empleados (Offboarding): Cuando un empleado cambie a estado INACTIVO en TH, la API de Humand ejecutará POST /users/{id}/deactivate especificando motivo formal y reasignando automáticamente a sus subordinados a un nuevo supervisor para evitar orfandad en el organigrama.

Registro de Auditoría Transaccional: Cada operación de sincronización almacenará en la base de datos interna la fecha/hora, el ID del empleado afectado, el hash SHA-256 del registro y el código HTTP de respuesta.

8. Conclusiones y Próximos Pasos Inmediatos

El presente plan garantiza una implementación estructurada, auditada y plenamente alineada con la política de cero exposición salarial hacia Humand. Se recomienda iniciar de inmediato con los siguientes hitos operativos:

Paso Inmediato 1: Ejecución del script de diagnóstico scripts/verify_humand_integration.py ingresando la API Key en modo seguro para certificar la prueba T1 (Handshake) y T2 (Rate Limits).

Paso Inmediato 2: Construcción del componente UI de Sincronización en la Aplicación TH, dotando al equipo de Talento Humano del panel de supervisión y botón de simulación previa (Dry-Run).

Paso Inmediato 3: Sincronización inicial de Catálogos Maestros (Departamentos y Cargos) para preparar la estructura base de la organización en Humand.

| _____________________________________ Líder de Sistemas y Arquitectura Dirección de Sistemas y Tecnología | _____________________________________ Gerente Corporativo Gerencia de Talento Humano |
| --- | --- |